**Kanalizacja sanitarna w Gminie Wilkowice – postęp robót**

**Etap I**  
Trwa budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy. Do 20 sierpnia wybudowano łącznie 12,5 km sieci kanalizacji sanitarnej, co stanowi ponad   
37% zakresu robót w ramach I etapu budowy kanalizacji.  
W sierpniu realizowano prace w:  
- Mesznej: w ul. Strażackiej, Nadszkolnej, Szkolnej, Wrzosowej, Świerkowej, Zielonej, Rzemieślniczej, Krótkiej  
- Wilkowicach: w ul. Wypoczynkowej.  
O możliwym terminie podłączeń do nowo wybudowanej sieci kanalizacji, Urząd Gminy będzie powiadamiał zainteresowanych mieszkańców,   
po uzyskaniu w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Bielsku-Białej pozwolenia na użytkowanie.

**II Etap**

19 lipca br. rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji etap 2 – rejon D, E, F1, F2”. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiło konsorcjum firm:   
Firma Budowlana „WULKAN” Piotr Pająk; AG System Sp. z o.o. Zadanie obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości   
34 218 m Podpisanie umowy będzie możliwe po uzyskaniu pozytywnego wyniku kontroli procedury przetargowej przez Urząd Zamówień Publicznych.

**III Etap**Wykonawca etapu III-Konsorcjum firm: WULKAN i AQUA-System (umowa na wykonanie robót podpisana 20.06.2018r.) w sierpniu wykonywał roboty budowlano – montażowe w Wilkowicach w: ul. Kościelnej i ul. Nad Wilkówką oraz tyczenie geodezyjne w Wilkowicach na ul. Cmentarnej i ul. Cienistej Ten etap robót budowlano – montażowych obejmuje swoim zakresem budowę kanalizacji sanitarnej w poniższych obszarach: Obszar M – rejon ulic: Słowicza, Parkowa; Obszar N – rejon ulic: Szczyrkowska, Pod Piekłem, Jarzębinowa, Górska, Niecała; Obszar O – rejon ulic: Żywiecka, Graniczna, Spadzista, Warzywna (z terenem zamkniętym); Obszar P – rejon ulic: Żywiecka, Borowa, Stroma, Kalinowa, Promienista, Kolorowa, Mała, Falista, Potoczek, Krokusów, Malinowa, Chmielna, Leśna, Kręta, Kolejowa; Obszar R – rejon ulic: Długa, Kręta; Obszar S – rejon ulic: Kościelna, Cienista, Szarotek, Cmentarna, Nad Wilkówką.   
W najbliższym czasie zorganizowane zostanie spotkanie dotyczące ww. etapu robót, na którym mieszkańcy otrzymają szczegółowe informacje   
o zakresie, zasadach i sposobie realizacji robót oraz zapoznają się z harmonogramem prac budowlanych.  
We wrześniu planowane jest tyczenie geodezyjne w obszarze M, O, oraz R.