Budowa kanalizacji

Spotkania z mieszkańcami

Z a p r a s z a m y

Serdecznie zapraszamy mieszkańców na spotkanie informacyjne dot. realizacji budowy sieci kanalizacyjnej, podczas których będą mogli poznać aktualny stan zaawansowania inwestycji i uzyskać informacje o realizacji przyszłych przyłączy.

W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele Wykonawców, Inżyniera Projektu oraz Urzędu Gminy Wilkowice.

WILKOWICE

Miejsce: OSP WILKOWICE

Data: 13 marzec (środa)

Godz. 17.00

BYSTRA

Miejsce: OSP BYSTRA

Data: 14 marzec (czwartek)

Godz. 14.00

Zima w natarciu

Styczeń pokazał zimowe oblicze, jednak pomimo ujemnych temperatur i obfitych opadów śniegu budowa kanalizacji była kontynuowana. Ekipom budowlanym udało się ułożyć w Wilkowicach w ciągu ulic Gruntownej, Żniwnej, Ustronnej, Słowiczej, Stromej, Długiej i Cmentarnej oraz w Mesznej w ciągu ulic Rolniczej i Sportowej około kilometra nowej kanalizacji.

W lutym prace rozpoczęto w Mesznej w ulicach Lipowej, Orczykowej i Słonecznej. W tych rejonach nastąpiły nieuniknione utrudnienia w ruchu.

Ujemne temperatury uniemożliwiły odtworzenie nawierzchni drogowych. Prace zostaną wznowione w okresie wiosennym.

Przyłącz się

Właściciele posesji w  Bystrej mieszkający przy ulicach: Kościelnej, Skośnej i Tatrzańskiej mogą się już przyłączać do nowej sieci kanalizacyjnej i jako pierwsi zapomną o korzystaniu z kłopotliwych szamb.

Aktualnie trwają kolejne procedury odbiorów technicznych dla odcinków nowej kanalizacji w Mesznej: ul. Polna i Olchowa oraz w Wilkowicach: ul. Zielna, Do Lasku, Relaksowa, Do Boru, Kościelna, Cienista, Szarotek i Cmentarna. Po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie nowej kanalizacji Gmina Wilkowice poinformuje mieszkańców o możliwości przyłączenia do sieci.

Dzięki największej w historii gminy inwestycji powstaną 2 przepompownie ścieków sanitarnych oraz ponad 78 kilometrów nowej sieci kanalizacyjnej,  do której podłączyć się będzie mogło prawie 5300 mieszkańców. W efekcie  przedsięwzięcia poprawi się jakość gleby oraz wód powierzchniowych i podziemnych w całej gminie i terenach sąsiednich, wpływając pozytywnie na komfort życia i zdrowia mieszkańców oraz przyczyniając się do zachowania walorów przyrodniczych regionu.

ERMAT GROUP