Spotkanie z mieszkańcami w Mesznej

Z a p r a s z a m y

Serdecznie zapraszamy mieszkańców na spotkanie informacyjne dot. realizacji budowy sieci kanalizacyjnej, podczas którego będzie można zapoznać się z aktualnym stanem zaawansowania inwestycji i uzyskać informacje o realizacji przyszłych przyłączy.

W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele Wykonawców, Inżyniera Projektu oraz Urzędu Gminy Wilkowice.

Miejsce: OSP Meszna

Data: 03.04 (środa)

Godz. 17.00

Budowa kanalizacji

Przed nami kolejne spotkanie informacyjne z mieszkańcami w Mesznej, wcześniejsze odbyły się w dniach 13.03. oraz 14.03. w  Wilkowicach i Bystrej. Uczestnicy tych spotkań zostali poinformowani o zaawansowaniu inwestycji, a także chętnie  korzystali 
z informacji udzielanych przez przedstawicieli Jednostki Realizującej Projekt oraz wykonawców robót.

Podczas spotkań przedstawiono zakres rzeczowy całego Projektu, zakres realizowanych oraz planowanych prac. A także finansowy udział środków unijnych w jego realizacji. Mieszkańcy mogli poznać schemat podłączenia do kanalizacji i dowiedzieć się jakie korzyści płyną 
z realizacji całego przedsięwzięcia.

Uczestnikom spotkań przekazano rozszerzoną informację o zasadach i możliwościach podłączania się do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej oraz przedstawiono wysokość kosztów, jakie będą musieli ponieść mieszkańcy w procesie podłączenia się do sieci.

Aktualności

Do 15 marca 2019 r. wybudowano ok. 30 139,36 km nowej kanalizacji sanitarnej.

Wilkowice

Obecnie trwa procedura odbioru kanalizacji sanitarnej w ulicach: Zielnej, Do Lasku, Relaksowej, Do Boru, Długiej, Krętej, Kościelnej, Cienistej, Szarotek, Cmentarnej i Nad Wilkówką.

Roboty kontynuowane są w ulicach: Potoczek, Parkowej, Zajęczej, Kaczeńców, Żwirowej, Wodnej, Długiej i Południowej.

W najbliższym czasie budowa kanalizacji będzie realizowana w ulicach: Wesołej, Cichej i Rzemieślniczej.

Bystra

Mieszkańcy podłączają się do odebranej już kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kościelnej, Tatrzańskiej i Skośnej.

Trwają roboty ziemne w rejonie ulicy Szczyrkowskiej.

W kwietniu planowane jest odtworzenie nawierzchni ul. Kościelnej.

Meszna

Trwają prace na ulicy Orczykowej, Lipowej, Słonecznej, Szczyrkowskiej, Zielonej, Agrestowej i Poprzecznej.

Efekty

Budowa nowej sieci kanalizacji sanitarnej pozwoli na przyłączenie się do zbiorczego, nowoczesnego systemu kanalizacji dodatkowym 5293 mieszkańcom. Likwidacja setek szamb przyczyni się do efektywnej ochrony środowiska naturalnego gminy Wilkowice, wpływając korzystnie na czystość wód powierzchniowych i podziemnych. Poprawi się komfort życia 
i zdrowia mieszkańców, a pozytywne efekty inwestycji odczuwalne będą przez kolejne pokolenia mieszkańców Gminy.

Utrudnienia

Meszna

Od dnia 18.03 (poniedziałek) ul. Orczykowa - od posesji nr 52 w górę ulicy (powyżej łącznika ulic Orczykowa-Lipowa) w godz. 7-19 nie jest możliwy przejazd.  Ulica Orczykowa na odcinku od łącznika Orczykowa-Lipowa do ul. Szkolnej jest przejezdna.

Meszna

Od dnia 19.03 (wtorek) do 29.03 (piątek) w godz. 7 do 17 ul. Słoneczna przy skrzyżowaniu 
z ul. Szczyrkowską jest nieprzejezdna.

ERMAT GROUP